**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2021.1.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | Hive反模式的检测与修复 |
| 迭代名称 | Sprint4 | 实际起止日期 | 2020.12.24 ~ 2021.1.6 |
| 任务达成情况：   1. 完成了准确率等功能性测试。 2. 完成了性能测试等非功能需求测试。 3. 根据测试结果完善了检测修复工具。 4. 根据测试结果完善了前后端。 5. 进行回归测试并更新了测试报告。 6. 完善了系统，并准备了项目总结报告等验收资料。 | | | |
| 评审/测试的结果：  更新了测试计划，测试报告，完成了项目总结报告，建立了Git基准库。 | | | |
| 问题、变更和返工：   1. 在测试中发现了四个之前未测出的bug，并进行了修复和API的重新部署。 2. 对前端界面进行了调整，使其完全符合原型设计。 | | | |
| 经验和教训：   1. 本次迭代与学期末考试周重合，小组成员在项目收尾的同时还要准备各类考试和答辩，合理的时间规划和任务分配十分重要。 2. 不断修复暴露出的bug后需要重新部署，这样的部署应是自动化的，而不是每次都要人工拉取新代码打包上服务器，从而提高生产效率。 | | | |