**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2020.11.25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | Hive反模式的检测与修复 |
| 迭代名称 | Sprint3 | 实际起止日期 | 2020.11.26 ~ 2020.12.23 |
| 任务达成情况：   1. 完成了后端api的设计和开发 2. 完成了前端网页界面的编写，并可以向后端api发送请求、接收并展示返回结果 3. 功能需求测试和非功能需求测试的回归测试 4. 编写中期答辩文档、迭代计划、迭代报告 5. 优化测试计划和测试报告 | | | |
| 评审/测试的结果：  完成了4个后端接口的编写和4个前端界面的编写，使用可视化界面对已经实现的静态/动态测试用例进行了测试， | | | |
| 问题、变更和返工：   1. 接口部分由于刚开始没有考虑Hiveql语句中可能包含特殊字符，使用了get方法，前后端联通后发现有小问题，改成使用post方法访问 | | | |
| 经验和教训：   1. 实行每周周一制定本周计划，周三上课时交流进度的方法，保证了本项目的有序运行。 2. 前后端开发人员要在编写前商量好对接口的设计，避免返工。 | | | |